Vue d’ensemble du projet

Intention du projet

Créer une plateforme web de gestion et de simulation de campagnes de jeu de rôle.

L’application doit permettre :

- au Maître de jeu (MJ) de préparer, piloter et faire évoluer une partie,

- aux joueurs de créer/incarner leurs personnages et de participer aux sessions,

- à la plateforme de centraliser les données, tracer les événements, gérer les règles, suivre l’évolution et offrir une expérience immersive.

Vision produit retenue

Vous avez fait émerger une direction assez claire :

- application web

- React pour le front

- backend à discuter entre Node.js et Django, avec préférence initiale évoquée pour Node.js si vous voulez du temps réel fluide

- expérience orientée narration assistée

- le MJ reste prioritaire sur tous les choix importants

- les joueurs ne rédigent pas forcément de longs textes : ils peuvent agir via des choix structurés

- génération possible de textes narratifs/dialogues plus tard via IA par API, mais ce n’est pas prioritaire au début

- le vocal et les modificateurs de voix sont gardés comme options futures

- présence souhaitée d’une interface visuelle

  - personnages représentés visuellement

  - décors / fonds selon le lieu

  - système de map pour situer les joueurs et les directions possibles

- la partie démarre via une session créée par le MJ, avec code d’invitation

- pendant que le MJ prépare le démarrage, les joueurs peuvent créer/personnaliser leur personnage

- ensuite les joueurs découvrent les autres personnages, leurs stats utiles, puis entrent dans l’histoire

Choix fonctionnels déjà validés

1. Rôles utilisateurs

Trois rôles principaux :

Joueur

- rejoint une partie

- crée ou choisit un personnage

- consulte son profil

- consulte certaines infos des autres personnages

- fait des choix en session

- suit ses stats, équipements, progression

Maître de jeu

- crée une campagne / session

- choisit la quête / l’arc narratif

- prépare le contexte de départ

- déclenche les situations

- décide du rythme

- garde la main sur les choix importants

- voit les données cachées / secrètes

- peut encadrer les options proposées aux joueurs

Administrateur

- gère la plateforme

- supervise les comptes / droits / modération

- administre le système global

2. Philosophie du gameplay retenue

Le jeu n’est pas conçu comme un chat libre pur où tout le monde écrit des pavés.

Vous avez plutôt retenu :

- une narration guidée

- des choix proposés

- des styles de réponse possibles pour les joueurs
exemple :

  - agressif

  - diplomatique

  - prudent

  - rusé

  - empathique

Ensuite le système peut :

- soit appliquer directement une conséquence,

- soit plus tard générer du texte immersif,

- soit laisser le MJ valider / modifier la proposition.

Règle forte retenue

Le MJ reste l’autorité principale.
L’IA, les automatismes, les suggestions ou les temporisations ne doivent jamais lui enlever le contrôle.

3. Temps et rythme de partie

Décision retenue :

- le temps est principalement sous contrôle du MJ

- on peut prévoir un timer optionnel, mais pas comme règle imposée

- chaque MJ pourra configurer sa manière de gérer le rythme

Donc dans le produit :

- système de temps paramétrable

- mais pas prioritaire en version 1

4. Voix / vocal

Décision retenue :

- sujet intéressant

- techniquement faisable

- mais hors MVP

- doit être prévu dans l’architecture comme possibilité future

Donc :

- on n’implémente pas maintenant

- mais on conçoit proprement pour permettre son ajout plus tard

5. Interface visuelle retenue

Vous voulez une interface immersive.

Éléments souhaités :

- portrait / image du personnage

- décor d’ambiance selon le lieu

- carte / map pour repérage

- interface lisible des personnages présents

- consultation rapide des stats utiles

C’est un point fort du projet, car ça le différencie d’un simple gestionnaire.

6. Parcours utilisateur retenu

Le déroulé imaginé est le suivant :

Arrivée

- page d’accueil

- création de compte / connexion

- rejoindre ou créer une partie

Côté MJ

- crée une session / campagne

- obtient un code

- invite les joueurs

- configure le début de partie

- choisit la quête / l’introduction / les paramètres initiaux

Côté joueurs

Pendant que le MJ prépare :

- rejoignent via code

- attendent dans un lobby

- choisissent ou créent leur personnage

- définissent race, apparence, classe, etc.

Début de partie

Quand le MJ a terminé :

- les joueurs découvrent les autres personnages

- accèdent aux premières informations utiles

- reçoivent la première situation narrative

- font leurs premiers choix

Pendant la partie

- situations proposées par le MJ

- choix / actions des joueurs

- résolution d’événements

- combats éventuels

- mise à jour des stats et de l’historique

- progression de l’histoire

Découpage produit recommandé

Pour bien piloter le projet, il faut le découper en grands blocs.

Bloc A — Cadrage métier

Comprendre le fonctionnement réel d’un jeu de rôle et traduire cela en logique numérique.

Bloc B — Conception fonctionnelle

Définir ce que fait l’application, pour qui, et dans quel ordre.

Bloc C — Conception technique

Définir l’architecture, les technos, la base de données, la sécurité.

Bloc D — Expérience utilisateur

Maquettes, parcours, écrans, ergonomie, accessibilité.

Bloc E — Développement

Implémenter le front, le back, la base, les tests.

Bloc F — Validation et livraison

Recette, documentation, démonstration, préparation jury.

Ordre des tâches à accomplir

Voici l’ordre conseillé pour faire un suivi complet du projet, de la phase initiale au livrable.

PHASE 1 — Cadrage initial

1. Reformuler le besoin du projet

Objectif :

- transformer le sujet Ynov en besoin produit clair

À produire :

- une synthèse du besoin

- une note de vision du projet

- les objectifs métier

- les contraintes

Questions à fixer noir sur blanc :

- à qui sert la plateforme ?

- quels problèmes elle résout ?

- qu’est-ce qui est indispensable en V1 ?

- qu’est-ce qui est optionnel / plus tard ?

2. Définir le périmètre MVP

Très important.

À inclure dans le MVP

- authentification

- rôles joueur / MJ / admin

- création de campagne

- rejoindre une partie par code

- création / sélection de personnage

- consultation des fiches personnages

- lancement de session

- système de choix narratifs

- journal d’événements

- stats de base

- map ou repère visuel simple

- gestion minimale des combats ou événements structurés

À mettre hors MVP

- génération IA avancée

- chat vocal temps réel

- modificateur de voix

- moteur narratif ultra complexe

- animations avancées

- multimonde très poussé

3. Définir les user stories

Exemples :

- En tant que MJ, je veux créer une campagne pour inviter des joueurs.

- En tant que joueur, je veux rejoindre une partie avec un code.

- En tant que joueur, je veux créer mon personnage.

- En tant que MJ, je veux lancer une situation narrative.

- En tant que joueur, je veux choisir une réponse rapide.

- En tant que système, je veux historiser les événements.

- En tant que joueur, je veux consulter la fiche de mes alliés.

- En tant que MJ, je veux garder l’accès aux informations secrètes.

Livrable :

- backlog initial

PHASE 2 — Analyse métier JDR

4. Étudier le fonctionnement réel d’une partie de JDR

Il faut documenter :

- rôle réel du MJ

- rôle des joueurs

- déroulement d’une session

- gestion des choix

- combats

- évolution personnage

- importance de l’improvisation

- différence entre narration libre et système de règles

Livrable :

- analyse métier JDR

- traduction du réel vers le numérique

5. Formaliser le processus “as-is”

Comment ça se passe aujourd’hui sans la plateforme :

- documents

- échanges oraux

- feuilles de personnage

- notes du MJ

- forums / messages / fichiers

Livrable :

- schéma du fonctionnement actuel

6. Formaliser le processus “to-be”

Comment ça se passera avec votre application :

- création session

- préparation MJ

- lobby

- création perso

- démarrage partie

- déroulement session

- journalisation

- mise à jour progression

Livrable :

- schéma du fonctionnement futur

PHASE 3 — Conception fonctionnelle

7. Définir les grandes fonctionnalités

Faire une liste claire des modules :

- gestion des comptes

- gestion des rôles

- gestion des campagnes

- gestion des sessions

- gestion des personnages

- gestion des classes/races

- gestion des statistiques

- journal d’événements

- map / navigation visuelle

- gestion des choix

- système de conséquences

- notifications

- administration

Livrable :

- cartographie fonctionnelle

8. Définir les règles métier

Très important avant la base de données.

Par exemple :

- un joueur peut avoir plusieurs personnages ou un seul selon la campagne ?

- un personnage appartient à quel niveau : utilisateur ou campagne ?

- une session appartient à une campagne

- un événement peut impacter plusieurs personnages

- un MJ voit des données cachées

- un joueur ne voit pas certaines infos secrètes

- un combat est un type d’événement ou un module séparé ?

Livrable :

- catalogue des règles métier

9. Définir le déroulé complet d’une partie

Il faut décrire précisément :

avant la partie

- création campagne

- invitation

- lobby

- choix personnages

démarrage

- sélection quête / intro

- validation MJ

- révélation des joueurs présents

boucle principale de jeu

- situation affichée

- choix possibles

- sélection joueur

- arbitrage / résolution

- mise à jour des données

- affichage conséquences

- archivage événement

fin de session

- sauvegarde

- résumé

- progression

- préparation suite

Livrable :

- scénario fonctionnel complet

PHASE 4 — UX / UI

10. Concevoir l’arborescence des écrans

Lister les pages :

- accueil

- connexion / inscription

- tableau de bord

- création campagne

- rejoindre partie

- lobby

- création personnage

- vue de session joueur

- vue de session MJ

- fiche personnage

- vue des autres personnages

- journal de campagne

- administration

Livrable :

- sitemap

11. Définir les parcours utilisateurs

Au minimum :

- parcours MJ

- parcours joueur

- parcours administrateur

Livrable :

- user flows

12. Faire les wireframes

Écrans clés à maquetter d’abord :

- accueil

- lobby

- création personnage

- vue de session joueur

- vue de session MJ

- fiche personnage

- carte

- journal d’événements

Livrable :

- wireframes basse fidélité

13. Prévoir l’accessibilité et la lisibilité

À intégrer tôt :

- contrastes

- lisibilité des infos de jeu

- hiérarchie visuelle

- navigation claire

- composants cohérents

Livrable :

- règles UI / accessibilité

PHASE 5 — Conception technique

14. Valider la stack technique

Choix recommandé si vous partez sur React :

Front

- React

- Vite

- TypeScript

- React Router

- éventuellement Tailwind CSS

Back

Option cohérente :

- Node.js

- Express ou NestJS

Base de données

- PostgreSQL

Temps réel

- Socket.io

Auth

- JWT + refresh token
ou session selon votre stratégie

ORM

- Prisma
ou TypeORM si NestJS

Tests

- front : Vitest / React Testing Library

- back : Jest

Docs API

- Swagger / OpenAPI

15. Définir l’architecture applicative

Il faut poser :

- front

- API

- logique métier

- accès données

- temps réel

- sécurité

- fichiers / médias si besoin

Livrable :

- schéma d’architecture

16. Définir les modules backend

Exemple :

- auth

- users

- campaigns

- sessions

- characters

- classes/races

- events

- combat

- notifications

- maps

- admin

Livrable :

- découpage modulaire backend

PHASE 6 — UML et base de données

17. Faire le dictionnaire de données

Distinguer :

- données de référence

- données de jeu

- données calculées

- données archivées

Livrable :

- dictionnaire de données complet

18. Concevoir le MCD / diagramme UML des entités

Entités probables :

- User

- Role

- Campaign

- Session

- Character

- CharacterClass

- Race

- InventoryItem

- CharacterStat

- Quest

- NarrativeArc

- Event

- EventChoice

- Notification

- Map

- MapNode

- PartyMembership

Livrable :

- UML classe / entité-relation

19. Définir les relations et cardinalités

Exemples :

- un utilisateur peut participer à plusieurs campagnes

- une campagne a plusieurs sessions

- une session a plusieurs événements

- un personnage appartient à un joueur

- un personnage peut participer à une campagne

- un événement peut produire plusieurs conséquences

20. Prévoir la traçabilité et l’historique

Le sujet l’exige fortement.

Donc prévoir :

- date création / modification

- historique évolution personnage

- historique décisions

- historique sessions

- logs métier

Livrable :

- stratégie d’audit / historique

PHASE 7 — Sécurité, conformité, risques

21. Définir les droits d’accès

Très important vu le sujet.

Exemple :

- joueur : accès à ses données + infos publiques

- MJ : accès campagne + secrets + paramétrage

- admin : accès supervision

Livrable :

- matrice des droits

22. Prévoir RGPD / conformité

Même si le projet est étudiant, il faut montrer :

- minimisation des données

- consentement

- sécurité des accès

- politique de conservation

- gestion des comptes

Livrable :

- note de conformité

23. Faire le registre de risques

Risques à documenter :

- incohérence des règles

- fuite d’infos MJ

- perte historique narratif

- erreurs de calcul

- conflit de synchronisation

- indisponibilité temps réel

- complexité trop élevée du périmètre

Livrable :

- registre de risques + actions préventives

PHASE 8 — Préparation du développement

24. Initialiser les dépôts et l’organisation

- repo front

- repo back ou monorepo

- branches

- conventions de commit

- board agile

Livrable :

- environnement projet propre

25. Mettre en place le backlog détaillé

Découper en :

- epics

- features

- user stories

- tâches techniques

Livrable :

- backlog priorisé

26. Définir les sprints

Exemple :

- Sprint 1 : auth + structure projet

- Sprint 2 : campagnes + sessions

- Sprint 3 : personnages

- Sprint 4 : événements + journal

- Sprint 5 : interface de partie

- Sprint 6 : map + stats

- Sprint 7 : tests + sécurité

- Sprint 8 : doc + démo

Livrable :

- planning agile

PHASE 9 — Développement MVP

27. Développer l’authentification et les rôles

D’abord :

- inscription / connexion

- rôles

- protections routes/pages

28. Développer la gestion des campagnes

- créer campagne

- lister campagnes

- rejoindre campagne / session par code

29. Développer la gestion des personnages

- création personnage

- personnalisation de base

- stats / classe / race / équipement

- vue fiche personnage

30. Développer le lobby

- joueurs présents

- statut attente

- préparation MJ

- validation démarrage

31. Développer la vue de partie

- affichage contexte

- personnages présents

- choix possibles

- historique récent

- état global

32. Développer la logique événementielle

- création événement

- choix joueur

- résolution

- conséquence

- enregistrement dans journal

33. Développer les stats et évolutions

- points de vie

- mana

- évolution

- niveau

- effets simples

34. Développer une première map fonctionnelle

Pas besoin d’une carte ultra complexe au début.
Il suffit d’un système :

- lieux

- position actuelle

- chemins / directions

- changement d’état visuel

35. Développer les notifications

Exemples :

- session prête

- niveau gagné

- événement majeur

- changement d’état

PHASE 10 — Tests et qualité

36. Écrire les tests unitaires

Cibler surtout :

- calculs métier

- règles de progression

- permissions

- création personnage

- logique événementielle

37. Faire les tests d’intégration

- front / back

- API / DB

- session / event flow

38. Faire les tests fonctionnels

Scénarios complets :

- MJ crée une partie

- joueur rejoint

- crée personnage

- partie démarre

- événement déclenché

- conséquences visibles

39. Corriger et stabiliser

- bugs

- erreurs d’UI

- problèmes de cohérence

- sécurité

- performances de base

PHASE 11 — Documentation et livrables

40. Rédiger la documentation technique

- architecture

- stack

- modules

- base de données

- API

- sécurité

- déploiement

41. Rédiger la documentation fonctionnelle

- objectifs

- rôles

- parcours

- fonctionnalités

- règles métier

42. Faire la rétro-documentation d’un existant

Comme demandé par le sujet :

- choisir un outil existant ou composant simple

- l’analyser

- le documenter proprement

43. Préparer les scripts système

Demandé explicitement :

- installation

- configuration

- initialisation base

- données de démo

- simulation de session

44. Préparer l’environnement de démonstration

- base peuplée

- comptes de test

- campagne de démonstration

- personnages prêts

- scénario testable rapidement

45. Préparer les preuves de gestion de projet

- backlog

- sprint planning

- suivi des tâches

- captures ou exports board

- compte-rendus si besoin

46. Préparer au moins un livrable en anglais

Le sujet le demande.
Exemples :

- README

- executive summary

- technical overview

PHASE 12 — Recette et soutenance

47. Organiser la recette fonctionnelle

Créer des cas de recette :

- connexion

- création campagne

- invitation

- personnage

- session

- événement

- historique

- stats

- sécurité

48. Vérifier la couverture du référentiel

Faire une grille :

- Bloc 1

- Bloc 2

- Bloc 3

- Bloc 4

Et prouver où chaque élément du projet répond à chaque bloc.

49. Préparer la démonstration

La démo doit raconter une histoire claire :

- problème

- solution

- rôles

- parcours

- technique

- sécurité

- démonstration live

- bilan

50. Finaliser le dossier

Assembler tout :

- analyse

- UML

- architecture

- backlog

- maquettes

- sécurité

- tests

- doc

- conformité

- scripts

- recette

Ordre pratique ultra simple

Si je le résume en ordre de travail concret :

- cadrer le besoin

- fixer le MVP

- écrire les user stories

- analyser le fonctionnement réel du JDR

- décrire le processus actuel et futur

- lister les fonctionnalités

- définir les règles métier

- décrire le déroulé complet d’une partie

- faire les parcours utilisateurs

- faire les wireframes

- valider la stack technique

- concevoir l’architecture

- faire le dictionnaire de données

- faire l’UML / MCD

- définir les droits et la sécurité

- préparer backlog + sprints

- développer auth + rôles

- développer campagnes + lobby

- développer personnages

- développer vue de partie

- développer événements + journal

- développer stats + progression

- développer map simple

- tester

- documenter

- préparer recette et démo

- finaliser livrables

Recommandation importante pour la suite

Votre prochaine étape utile, très clairement, c’est :

étape 1

faire le cadre fonctionnel propre

avec :

- vision produit

- MVP

- rôles

- parcours utilisateur

- fonctionnalités majeures

étape 2

enchaîner sur :

- UML / base de données

- arborescence des écrans

- backlog initial

C’est ça qui va structurer tout le reste.

Je peux maintenant te faire directement la suite sous l’une de ces 3 formes :

- un document de cadrage propre et rédigé

- la liste des fonctionnalités classées en MVP / V2

- le début de l’UML avec les entités et relations